|  |
| --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от **17.09.2014г** №**2789**

г.Геленджик

**Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования город-курорт Геленджик**

**«Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования**

**город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы»**

В целях повышения уровня жизни населения и обеспечения устойчивого экономического и территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21 июля 2014 года № 217-ФЗ), статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2013 года №2944 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 марта 2014 года №713 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2014 года №1763), итоговым документом №112 о результатах публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» от 28 августа 2014 года, статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (прилагается).

2.Финансовому управлению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Осокина) предусмотреть финансирование расходов, связанных с реализацией настоящей программы, при утверждении бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.

3.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик

А.В.Крохмаль.

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава муниципального образования

город-курорт Геленджик В.А.Хрестин

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик  от 17.09.2014 № 2789 |

Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2015-2017 годы

Паспорт муниципальной программы муниципального образования

город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2015-2017 годы (далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2015-2017 годы |
| Координатор Программы | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик) |
| Координаторы подпрограмм Программы | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,  управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,  управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,  отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Подпрограммы Программы | -«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы;  -«Жилище» на 2015-2017 годы;  -«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы;  -«Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы;  -«Развитие и поддержка малого и среднего  предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Иные исполнители отдельных мероприятий Программы | не предусмотрены |
| Цель Программы | повышение уровня жизни населения и обеспечение устойчивого экономического и территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Задачи Программы | -строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;  -обеспечение достижения установленных для муниципального образования город-курорт Геленджик контрольных объемов ежегодного ввода жилья, повышение доступности жилья;  -организация разработки документов территориального планирования;  -повышение качества транспортного обслуживания населения и безопасности автомобильных перевозок на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город-курорт Геленджик;  -повышение потенциала экономического развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Перечень целевых показателей Программы | -уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;  -численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  -число учреждений культуры и искусства;  -охват детей дошкольными образовательными учреждениями;  -численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;  -ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования;  -ввод жилья на душу населения;  -обеспеченность населения жильем;  -количество подготовленных проектов планировок территории;  -охват населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик пригородными маршрутами регулярного сообщения;  -увеличение годового объема перевозок пассажиров общественным автомобильным транспортом;  -оборот субъектов малого и среднего предпринимательства;  -инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Срок реализации Программы | с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет всего 1 604 115,9 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 1 350501,3 тыс. рублей; федерального бюджета – 11 664,1 тыс. рублей;  краевого бюджета – 18 562,6 тыс. рублей;  внебюджетные средства – 223 387,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2015 году – 975 682,3 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 880 744,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 5 356,7 тыс. рублей;  средства краевого бюджета – 8 388,5 тыс. рублей; внебюджетные средства – 81 193,1 тыс. рублей;  в 2016 году – 360 479,2 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета - 285 560,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3 072,8 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 4 966,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 66 879,6 тыс. рублей;  в 2017 году – 267 954,4 тыс. рублей, из них: средства местного бюджета – 184 196,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 3 234,6 тыс. рублей; средства краевого бюджета – 5 207,8 тыс. рублей; внебюджетные средства – 75 315,2 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением Программы | контроль за выполнением Программы осуществляет управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |

Характеристика текущего состояния социально-экономического и территориального развития муниципального образования

город-курорт Геленджик

Одним из важных стратегических направлений Программы является развитие социальной сферы и отдельных отраслей экономики муниципального образования город-курорт Геленджик.

Уровень социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик характеризуется средними среди муниципальных образований по Краснодарскому краю темпами роста экономики и преобладанием положительных тенденций развития социальной сферы городского округа.

Несмотря на это, сохраняется ряд проблем, способных замедлить экономическое развитие, и, как следствие, оказать негативное влияние на показатели уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик.

Учитывая ежегодный прирост численности постоянного населения муниципального образования город-курорт Геленджик, необходимо дальнейшее проведение мероприятий по развитию объектов социальной сферы: строительство объектов дошкольного и общего образования, спортивных и молодежных объектов, развитие сети культурно-досугового, зрелищного и информационно-просветительского назначения.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик является повышение доступности жилья для его населения.

В период реализации Программы в целях повышения доступности жилья для населения и повышения обеспеченности граждан благоустроенным жильем планируется проведение следующих мероприятий:

обеспечение условий для развития механизмов, способствующих расширению, стимулированию спроса населения на жилье и обеспечению его доступности;

обеспечение земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой;

развитие ипотечного жилищного кредитования.

Реализация мероприятий, направленных на развитие рынка доступного жилья, позволит к 2017 году:

увеличить ввод жилья в эксплуатацию более чем на 19% по отношению к аналогичному показателю 2013 года;

увеличить объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов не менее чем в 2 раза к показателю 2013 года за счет проведения мероприятий, направленных на популяризацию жилищного кредитования, государственную и муниципальную поддержку граждан, в форме предоставления социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение или строительство жилья и на вклады граждан, открываемые с целью накопления средств для улучшения жилищных условий.

Развитие любого современного курорта невозможно без развития транспортной отрасли.

Обеспечение населения и гостей курорта качественными услугами общественного транспорта городского и пригородного сообщений путем проведения поэтапной замены устаревших автобусов на современные, отвечающие всем требованиям безопасности, комфортабельности и экологическим нормам при перевозке, является задачей, связанной с реализацией стратегического направления Программы.

В результате реализации Программы в 2017 году пассажирооборот составит порядка 224,4 млн. пасс./км, будет перевезено более 9,9 млн. пассажиров, объем услуг транспорта увеличится на 27% к уровню 2013 года.

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства планируется реализовать комплекс мероприятий, которые сгруппированы в подпрограмме развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2015-2017 годы Программы, направленных на:

совершенствование муниципальной политики в области развития предпринимательской деятельности;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

финансовую поддержку субъектов малого бизнеса.

В результате реализации мероприятий Программы количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году составит более 6 тыс. единиц, общий объем расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие составит порядка 1 тыс. рублей.

Поддержка и создание условий для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город-курорт Геленджик будет способствовать развитию экономики муниципального образования город-курорт Геленджик.

Так, по прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Геленджик на 2014-2016 годы, оборот розничной торговли малых и средних предприятий увеличится с 15360,0 млн. рублей в 2013 году до 20069,5 млн. рублей к 2017 году, темп роста составит 130,7%; оборот общественного питания увеличится на 39,7% (с 2538,3 млн. рублей в 2013 году до 3546,7 млн. рублей к 2017 году); объем платных услуг с 9450,4 млн. рублей в 2013 году до 14084,0 млн. рублей к 2017 году, темп роста составит 149%; объем продукции сельского хозяйства с 472,9 млн. рублей до 631,2 млн. рублей, темп роста –133,5%.

Основным видом деятельности малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса является растениеводство. Реализация сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, осуществляется в организациях санаторно-курортного комплекса, потребительского рынка, на ярмарках выходного дня.

В период 2015-2017 годов будет продолжена реализация мероприятий, направленных на совершенствование архитектурного облика и системы территориального планирования муниципального образования город-курорт Геленджик.

2.Цель, задачи, срок реализации Программы

Целью Программы является повышение уровня жизни населения и обеспечение устойчивого экономического и территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;

-обеспечение достижения установленных для муниципального образования город-курорт Геленджик контрольных объемов ежегодного ввода жилья, повышение доступности жилья;

-организация разработки документов территориального планирования;

-повышение качества обслуживания населения и безопасности автомобильных перевозок на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город-курорт Геленджик;

-повышение потенциала экономического развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Срок реализации Программы –2015 – 2017 годы.

3.Перечень отдельных мероприятий Программы

с указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации исполнителями мероприятий Программы

Отдельные мероприятия в Программе не предусмотрены.

4.Перечень и краткое описание подпрограмм

Программа включает 5 подпрограмм:

-«Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы (приложение №1 к Программе). Подпрограмма направлена на улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры;

-«Жилище» на 2015-2017 годы (приложение №2 к Программе). Подпрограмма направлена на повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик;

-«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы (приложение №3 к Программе). Подпрограмма направлена на обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, создание комфортной, благоприятной среды жизнедеятельности населения посредством разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды;

-«Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015 – 2017 годы (приложение №4 к Программе). Подпрограмма направлена на повышение уровня транспортного обслуживания населения муниципального образования город-курорт Геленджик;

-«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы (приложение №5 к Программе). Подпрограмма направлена на создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Программы/Подпрограммы | Объем финансирования | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы | | | | |
|  | всего, в том числе: | 1 604 115,9 | 975 682,3 | 360 479,2 | 267 954,4 |
|  | средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 1 350 501,3 | 880 744,0 | 285 560,5 | 184 196,8 |
|  | средства федерального бюджета | 11 664,1 | 5 356,7 | 3 072,8 | 3 234,6 |
|  | средства краевого бюджета | 18 562,6 | 8 388,5 | 4 966,3 | 5 207,8 |
|  | внебюджетные средства | 223 387,9 | 81 193,1 | 66 879,6 | 75 315,2 |
| 1.1 | Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы | | | | |
|  | всего, в том числе: | 1 216 545,1 | 812 071,3 | 248 929,9 | 155 543,9 |
|  | средства бюджета муници-пального образования город-курорт Геленджик | 1 216 545,1 | 812 071,3 | 248 929,9 | 155 543,9 |
| 1.2 | Подпрограмма «Жилище» на 2015-2017 годы | | | | |
|  | всего, в том числе: | 226 504,3 | 112 010,0 | 54 219,8 | 60 274,5 |
|  | средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 63 855,2 | 46 220,7 | 8 458,6 | 9 175,9 |
|  | средства федерального бюджета | 11 554,1 | 5 321,7 | 3 035,8 | 3 196,6 |
|  | средства краевого бюджета | 17 331,1 | 7 982,5 | 4 553,8 | 4 794,8 |
|  | внебюджетные средства | 133 763,9 | 52 485,1 | 38 171,6 | 43 107,2 |
| 1.3 | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы | | | | |
|  | всего, в том числе: | 9 340,0 | 4 330,0 | 3 950,0 | 1 060,0 |
|  | средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 9 340,0 | 4 330,0 | 3 950,0 | 1 060,0 |
| 1.4 | Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта в  муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015 – 2017 годы | | | | |
|  | всего, в том числе: | 144 674,0 | 45 058,0 | 51 058,0 | 48 558,0 |
|  | средства бюджета муни-ципального образования город-курорт Геленджик | 55 050,0 | 16 350,0 | 22 350,0 | 16 350,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Внебюджетные средства (средства перевозчиков) | 89 624,0 | 28 708,0 | 28 708,0 | 32 208,0 |
| 1.5 | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы | | | | |
|  | всего, в том числе: | 7052,5 | 2213,0 | 2321,5 | 2518,0 |
|  | средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 5711,0 | 1772,0 | 1872 | 2067,0 |
|  | средства федерального бюджета | 110,0 | 35,0 | 37,0 | 38,0 |
|  | средства краевого бюджета | 1231,5 | 406,0 | 412,5 | 413,0 |

Общий объем финансирования Программы определен исходя из разработанной ранее проектно-сметной документации, расчетным путем основываясь на показателях объектов-аналогов, в соответствии с раннее выполненными проектами планировки территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на основании фактически произведенных затрат предыдущих лет, а также коммерческих предложений, прайс–листов.

Привлечение средств на реализацию мероприятий подпрограмм «Жилище» на 2015-2017 годы, «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования осуществляется в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

В качестве внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы планируется привлечь средства физических лиц на приобретение жилья и средства перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на приобретение автотранспорта.

Финансовая потребность мероприятий Программы может изменяться в ходе реализации Программы.

6.Перечень целевых показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей Программы/  подпрограммы | | Единица измерения показателя | Базовое значение показа-теля  (2013 год) | Показатели выполнения муниципальной Программы | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | окончание сро-ка реализации  Программы |
| Муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Уровень обеспе-ченности |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| населения спортивными сооружениями: |  | |  |  |  |  |  |
| -плавательными бассейнами | в % к социаль-ному нормативу | | 22,4 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| -спортивными залами | в % к социаль-  ному нормативу | | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 32,8 | 32,8 |
| -плоскостными спортивными сооружениями | в % к социаль-ному нормативу | | 53,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
| Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | | 33,8 | 41 | 42 | 42,5 | 42,5 |
| Число учреждений культуры и искусства | ед. | | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| Охват детей дошкольными образовательными учреждениями | ед./мест | | 33/3760 | 35/4445 | 35/4505 | 36/4609 | 36/4609 |  |
| Оборот субъектов малого и среднего предприниматель-  ства | млн.  руб. | | 17852,0 | 20129,6 | 21361,7 | 22326,8 | 22326,8 |
| Объем продукции сельского хозяйства | млн.  руб. | | 472,9 | 514,7 | 561,9 | 631,2 | 631,2 |
| Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего предприниматель-ства | млн.  руб. | | 2517,0 | 2613,3 | 2661,4 | 2748,8 | 2748,8 |
| Охват населенных пунктов муници-пального образо-вания город-курорт Геленджик | % | | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| маршрутами регулярного сообщения |  | |  |  |  |  |  |
| Увеличение годового объема перевозок пассажиров общественным автомобильным транспортом | % | | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| Количество семей, улучшивших  жилищные условия с помощью ипотечного жилищного кредитования | ед. | | 206 | 268 | 348 | 452 | 1 068 |
| Численность  граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел. | | 1496 | 1491 | 1442 | 1409 | 1409 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех  источников финансирования | тыс.кв.м  общей площади | | 115,8 | 125,3 | 131,6 | 138,2 | 395,1 |
| Обеспеченность населения жильем | кв.м на  1 чел. | | 34,0 | 34,4 | 34,9 | 35,2 | 35,2 |
| Количество подготовленных проектов планировок территории | ед. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы | | | | | | | |
| Количество построенных зданий дошкольных образовательных учреждений | | зданий/  мест | - | 3/300 | - | 1/100 | 4/400 |
| Количество рекон-струированных зданий дошкольных образовательных | | зданий  /мест | - | 1/80 | 1/60 | - | 2/140 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| учреждений | |  |  |  |  |  |  |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию зданий учрежде-ний культуры, искусства и кинематографии | | ед. | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных залов | | ед. | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений | | ед. | - | 3 | 1 | - | 4 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов обеспечения пожарной безопасности | | ед. | - | 1 | **-** | **-** | 1 |
| Протяженность вновь построенной улично-дорожной сети | | км | - | 4,933 | - | - | 4,933 |
| Подпрограмма «Жилище» на 2015-2017 годы | | | | | | | |
| Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства | | ед. | - | 3 | - | - | 3 |
| Объем предостав-ленных ипотечных жилищных кредитов | | млн.  руб. | 346,5 | 450,4 | 585,3 | 760,9 | 1 796,7 |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты в рамках | | ед. | 3 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | |  |  |  |  |  |  |
| Количество семей, получивших социальные выплаты для оплаты части стоимости жилья при получении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья | | ед. | 4 | 15 | 17 | 19 | 51 |
| Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы | | | | | | | |
| Количество разработанных карт (планов) территорий населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | | шт. | 0 | 21 | - | - | 21 |
| Количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории) | | шт. | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Количество топографо-геодезических работ на земельных | | зем. уч. | 0 | 45 | 45 | 45 | 135 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| участках муниципального образования город-курорт Геленджик | |  |  |  |  |  |  |
| Количество публикаций документов градостроительной и землеустрои-тельной документации | | шт. | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015 – 2017 годы | | | | | | | |
| Количество маршрутов пассажирского транспорта в городском и пригородном сообщениях | | ед. | 44 | 32 | 52 | 55 | 55 |
| Количество ежегодно приобретенных автобусов | | ед. | 9 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| Количество обустроенных остановочных пун-ктов путем монтажа автобусных павильонов | | ед. | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Количество автобусов город-ского и пригород-ного сообщения, имеющих условия для перевозки маломобильных групп граждан | | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Средний интервал движения общественного транспорта | | мин. | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 |
| Степень обновления под-вижного состава перевозчиков | | % | 7,4 | 19,8 | 32,2 | 44,6 | 44,6 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы | | | | | | | |
| Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования город-курорт Геленджик | | тыс.  чел. | 104,3 | 109,3 | 111,9 | 113,1 | 113,1 |
| Количество субъектов малого и среднего предпри-нимательства, в том числе: | | ед. | 5900 | 6233 | 6255 | 6277 | 6277 |
| количество субъектов малого предприниматель-  ства | | ед. | 1319 | 1323 | 1329 | 1335 | 1335 |
| Численность населения, занятого в малом и среднем предприниматель-стве | | чел. | 10138 | 10179 | 10220 | 10350 | 10350 |
| Количество субъектов малого и среднего предпри-нимательства, получивших финансовую поддержку | | чел. | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Количество проведенных конкурсов для субъектов малого и среднего предпри-нимательства | | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Количество прове-денных конкурсов среди студентов высших и средних специальных учебных заведений | | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность участников прове-денных мероприя-тий (семинаров, | | чел. | 385 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки мало-го и среднего пред-принимательства | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество информационных материалов для субъектов малого предпринимательс-тва в СМИ | | ед. | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 |
| Общий объем расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предприниматель-ства в расчете на 1 малое предприятие | | руб. | 2428,3 | 831,4 | 902,9 | 973,8 | 2708,3 |
| Количество личных подсобных хозяйств | | ед | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| Количество субъ-ектов, занятых в сфере агропро-мышленного ком-плекса, получив-ших государствен-ную поддержку | | чел. | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Численность насе-ления, занятого в личных подсобных хозяйствах | | чел. | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 |

Для расчета целевых показателей Программы при оценке эффективности ее реализации использованы данные статистического наблюдения Росстата, данные бухгалтерской и финансовой отчетности, иные формы отчетности, содержащие информацию, необходимую для расчета показателей эффективности Программы.

7. Механизм реализации Программы

Координатором Программы является администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик).

Управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:

организует реализацию Программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм;

обеспечивает принятие решения о внесении в установленном порядке изменений в Программу и несет ответственность за достижение её целевых показателей;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов Подпрограмм;

проводит оценку эффективности Программы;

готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом на основе значений целевых показателей подпрограмм, направленных на решение соответствующей задачи;

оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

оценка эффективности использования бюджетных средств;

оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий Программы;

оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.

Оценка достижения целей и решения задач Программы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения её реализации.

Начальник управления экономики

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик С.Н.Сивкова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик  «Социально-экономическое и  территориальное развитие  муниципального образования  город-курорт Геленджик»  на 2015-2017 годы |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального

образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы

Паспорт подпрограммы

«Развитие общественной инфраструктуры муниципального

образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы

(далее - Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы |
| Координатор Подпрограммы | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление строительства) |
| Исполнитель мероприятий Подпрограммы | управление строительства |
| Цель Подпрограммы | улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры |
| Задачи Подпрограммы | строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование»;  строительство объектов отраслей «Физическая культура, спорт» и «Молодежная политика»;  строительство и реконструкция объектов отрасли «Культура, искусство и кинематография»;  строительство объектов обеспечения пожарной безопасности;  строительство объектов улично-дорожной сети; |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | количество построенных дошкольных образовательных учреждений;  количество реконструированных дошколь-ных образовательных учреждений;  количество реконструированных образова-тельных учреждений;  количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных залов;  количество построенных и введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений;  количество построенных и введенных в эксплуатацию учреждений культуры, искусства и кинематографии;  количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов обеспечения пожарной безопасности;  протяженность вновь построенной улично-дорожной сети |
| Сроки реализации Подпрограммы | с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года |
| Объемы бюджетных ассигнова-ний Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 216 545,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам:  в 2015 году – 812 071,3 тыс.рублей;  в 2016 году – 248 929,9 тыс.рублей;  в 2017 году – 155 543,9 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением Подпрограммы | контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |

Разделы Подпрограммы

Характеристика текущего состояния отраслей социальной сферы муниципального образования город-курорт Геленджик

Образование

В настоящее время в муниципальном образовании город-курорт Геленджик осуществляют образовательную деятельность 19 обще-образовательных учреждений, вместимость которых рассчитана на 8535 детей, фактическая численность составляет 9715 детей, что больше норматива на 13,8% или на 1180 человек.

При этом в городской местности образовательную деятельность осуществляют 7 общеобразовательных учреждений, вместимость которых рассчитана на 4550 детей, фактическая численность составляет 6609 детей, что больше норматива на 45,3% или на 2059 человек.

Для повышения доступности услуг образовательных учреждений для населения муниципального образования город-курорт Геленджик и увеличения количества детей, обучающихся в первую смену, в 2014 году открыта новая школа на 550 мест в микрорайоне Южный в г.Геленджике.

Численность детей в общеобразовательных учреждениях на начало   
2009–2010 учебного года составляла 8370 человек (из них 1013 человек занимались во вторую смену), а на начало 2013–2014 учебного года – 9692 человека (из них 1973 человека занимались во вторую смену). Рост численности учащихся составил 16% или 1322 человека.

Образовательную деятельность по программам дошкольного образования осуществляют 33 учреждения, вместимость которых согласно лицензионным требованиям составляет 3760 мест, фактическая наполняемость составляет 4955 детей, что на 31,8% или на 1195 детей больше норматива.

Дефицит мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях остается самой острой проблемой. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения укомплектованы на 150%: средняя наполняемость в группах – 30 детей при норме 20 человек, средняя наполняемость в компенсирующих группах – 18 детей при норме 6-12 человек.

Учитывая рост рождаемости и прирост населения за счет миграционных процессов, имеющийся в настоящее время дефицит мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, необходимо построить и реконструировать шесть детских садов.

Физическая культура и спорт

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик существует 103 коллектива физической культуры, в которых занимаются физической культурой и спортом 35847 человек, что составляет 35,9% от численности населения муниципального образования город-курорт Геленджик (в 2009 году - 21,7%, в 2012 году - 32,0%).

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик находится 5 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, численность учащихся в которых составляет 3768 человек.

За последние 5 лет построено: 21 современная спортивная площадка, спортивный комплекс «Олимпиец», спортивный комплекс «Юность» ДЮСШ «Виктория», спортивный зал в средней общеобразовательной школе №3, специализированный спортивный зал «Прометей», стадион на 3500 зрительских мест в микрорайоне Северный.

Приобретен в муниципальную собственность стадион «Олимп» в с. Кабардинка.

Учитывая отсутствие на территории муниципального образования город-курорт Геленджик ледовых катков в муниципальной собственности, для развития хоккея и фигурного катания необходимо строительство спортивного комплекса с ледовой ареной.

Для развития большого тенниса и осуществления свободного доступа жителей к теннисным кортам необходимо строительство крытых и открытых муниципальных теннисных кортов.

До 2020 года планируется построить на территории муниципального образования город-курорт Геленджик следующие спортивно-оздоровительные объекты: три спортивных зала, спортивный центр с универсальным игровым залом, плавательный бассейн.

Культура, искусство и кинематография

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик действуют 43 сетевые единицы отрасли культуры, что недостаточно для существующей численности его населения.

Расчет нормативной потребности в объектах культуры и искусства осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года №1683-р.

Согласно указанной Методике, клубные учреждения должны иметься в населенных пунктах с численностью населения более 500 человек. В муниципальном образовании город-курорт Геленджик из 13 населенных пунктов с численностью населения более 500 человек муниципальные клубные учреждения работают в 12 населенных пунктах. Также клубные учреждения имеются и в 3 малонаселенных пунктах. В 5 населенных пунктах стационарные клубные учреждения отсутствуют.

Общее количество зрительских мест в муниципальных клубных учреждениях – 3238.

В среднем на 1 тысячу жителей муниципального образования город-курорт Геленджик приходится 33 зрительских места в стационарных клубных учреждениях при среднекраевом показателе 58.

Среднее число жителей на 1 клубное учреждение составляет 6,1 тыс.человек (среднекраевой показатель – 4,6 тыс.человек).

Единая библиотечная система муниципального образования включает в себя 17 муниципальных библиотек, 2 из которых детские.

Библиотечный фонд на 1 января 2014 года составил 400460 экземпляров книг; 14 библиотек из 17 компьютеризированы, создана электронная база данных, объем которой составил 128,6 тыс. записей.

Художественно-эстетическим образованием детей занимаются 3 детские школы искусств. В соответствии с нормативами они должны создаваться во всех населенных пунктах с численностью населения от 3 до 10 тыс.человек, в расчете 1 школа на населенный пункт.

В связи с этим необходимо построить 2 детские школы искусств.

Для дальнейшего развития отрасли «Культура, искусство и кинематография» в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на существующую численность населения, с учетом его дальнейшего прироста необходимо строительство трех библиотек, пяти учреждений клубного типа на 500 зрительских мест, двух школ искусств.

Молодежная политика

21% населения муниципального образования город-курорт Геленджик составляет молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, из которых 426 человек (в 2012 году 265 человек) задействованы в клубах по месту жительства.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляют работу 12 таких клубов.

Кроме того, в летний период действуют 17 дворовых площадок, средний охват подростков и молодежи составляет 563 человека.

В целях духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, укрепления семейных традиций, развития материально-технической базы существующих молодежных объектов необходимо строительство пяти спортивно-игровых площадок.

Противопожарная безопасность

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и защиты жизни и здоровья населения муниципального образования город-курорт Геленджик необходимо строительство пожарного депо в селе Пшада.

Улично-дорожная сеть

В целях улучшения и развития транспортной сети автомобильных дорог и создания условий для комфортного проживания граждан в муниципальном образовании город-курорт Геленджик необходимо проводить работы по проектированию и строительству автомобильных дорог местного значения.

2. Цель, задачи, срок реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством развития общественной инфраструктуры.

Достижение целей Подпрограммы предполагает необходимость решения следующих основных задач:

строительство и реконструкцию объектов отрасли «Образование»;

строительство и реконструкцию объектов отрасли «Культура, искусство и кинематография»;

строительство объектов отраслей «Физическая культура, спорт» и «Молодежная политика»;

строительство объектов обеспечения пожарной безопасности;

строительство объектов улично-дорожной сети.

Срок реализации Подпрограммы – 2015-2017 годы.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 268 244,6 тыс. рублей. Стоимость мероприятий может изменяться в ходе исполнения мероприятий Подпрограммы. Источник финансирования Подпрограммы –бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет).

Финансовая потребность мероприятий Подпрограммы рассчитана на основании разработанной ранее проектно-сметной документации, расчетным путем, основываясь на показателях объектов-аналогов.

Объем средств местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий Подпрограммы, и перечень мероприятий (объектов) подлежат ежегодному уточнению при принятии муниципальных правовых актов муниципального образования город-курорт Геленджик о местном бюджете.

5. Перечень целевых показателей Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей Подпрограммы | Единица измерения показателя | Показатели выполнения Подпрограммы | | | | |
| 2015 год | 2016 год | | 2017 год | окончание срока реализации  Подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Количество построенных зданий дошкольных образовательных учреждений | зданий/  мест | 3/300 | | - | 1/100 | 4/400 |
| Количество реконструированных зданий дошкольных образовательных учреждений | зданий  /мест | 1/80 | | 1/60 | - | 2/140 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию зданий учреждений культуры, искусства и кинематографии | ед. | - | | 2 | 1 | 3 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию спортивных залов | ед. | - | | 1 | 2 | 3 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию плоскостных спортивных сооружений | ед. | 3 | | 1 | - | 4 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов обеспечения пожарной безопасности | ед. | 1 | | **-** | **-** | 1 |
| Протяженность вновь построенной улично-дорожной сети | км | 4,933 | | - | - | 4,933 |

6.Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик).

Управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:

обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

представляет координатору Программы отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для оценки эффективности Подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;

оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

оценка эффективности использования бюджетных средств;

оценка степени достижения результатов реализации мероприятий Подпрограммы;

оценка соблюдения установленных сроков реализации Подпрограммы.

Оценка достижения целей и решения задач Подпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | ПРИЛОЖЕНИЕ | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | к подпрограмме «Развитие | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | общественной инфраструктуры муниципального | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  | образования город-курорт Геленджик»  на 2015-2017 годы | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |
| ПЕРЕЧЕНЬ  мероприятий подпрограммы  «Развитие общественной инфраструктуры муниципального образования  Город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия  подпрограммы | Срок реализации мероприятия  подпрограммы | | | Источник финанси-рования мероприятий подпрограммы | | | Объем финансирования, всего, в том числе по годам реализации мероприятий подпрограммы | | | | | | | | Ожидаемый результат | | | Исполнитель мероприятия подпрограммы, получатель субсидии | |
| всего | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | |
| ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | | | | | местный бюджет | | | 1 216 545,1 | | 812 071,3 | | 248 929,9 | | 155 543,9 | | ввод в эксплуатацию: реконструированных объектов - 3; вновь  построеных объектов -18 | | | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –  Управление  строительства) | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| Улучшение качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик посредством  развития общественной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Реконструкция здания детского сада по ул.Октябрьской, 51 в с.Адербиевка г.Геленджика | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 41 828,3 | | 41 828,3 | | 0,0 | | 0,0 | | ввод в эксплуатацию реконструированного объекта | | Управление  строительства | |
| 1.1.2 | Реконструкция здания детского сада по ул.Морской, 12 в с.Прасковеевка г.Геленджика | | 2015-2016  годы | | | местный бюджет | | | 35 000,0 | | 20 000,0 | | 15 000,0 | | 0,0 | | ввод в эксплуатацию реконструированного объекта | | Управление  строительства | |
| 1.1.3 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул.Мира, б/н в х.Бетта г.Геленджика | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 50 000,0 | | 50 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление строительства | |
| 1.1.4 | Проектирование и строительство здания детского сада в мкр.Марьинский, г.Геленджик | | 2017 год | | | местный бюджет | | | 10 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 10 000,0 | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление  строительства | |
| 1.1.5 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул.Почтовой, 6  в г.Геленджике | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 90 889,4 | | 90 889,4 | | 0,0 | | 0,0 | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление  строительства | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1.1.6 | Проектирование и строительство здания детского сада по ул.Кипарисовой, 52 в г.Геленджике | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 96 779,8 | | 96 779,8 | | 0,0 | | 0,0 | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление  строительства | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | | | 324 497,5 | | 299 497,5 | | 15 000,0 | | 10 000,0 | |  | |  | |
| 1.2.Строительство объектов отраслей «Физическая культура, спорт» и «Молодежная политика» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство комплексной спортивно-игровой площадки по ул.Рабочей,1 в с.Архипо-Осиповка г.Геленджика | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 7 000,0 | | 7 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление  строительства |
| 1.2.2 | Строительство комплексной спортивно-игровой площадки по ул.Централь-ной в с.Виноград-ное г.Геленджика | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 7 000,0 | | 7 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление  строительства |
| 1.2.3 | Строительство комплексной спортивно-игровой площадки в мкр.Дооб с.Кабардинка г.Геленджика | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 7 000,0 | | 7 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление  строительства |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 |
| 1.2.4 | Проектирование и строительство спортивного комплекса «Атлант» по ул.Солнцедарской, б/н в мкр. Северный в г.Геленджике  (спортивный центр с универсальным игровым залом) | | 2015-2017  годы | | | местный бюджет | | | 303 859,7 | | 30 385,9 | | 151 929,9 | | 121 543,9 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2015, 2016, 2017 годы -строительство) | | Управление  строительства |
| 1.2.5 | Проектирование и строительство спортивного зала по ул.Горной, 23 в с.Дивноморское г.Геленджика | | 2016-2017 годы | | | местный бюджет | | | 28 000,0 | | 0,0 | | 4 000,0 | | 24 000,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2016 год-проектирование, 2017 год строительство) | | Управление  строительства |
| 1.2.6 | Проектирование и строительство спортивного зала по ул.Мира, 25 в с.Береговое г.Геленджика | | 2015-2015 годы | | | местный бюджет | | | 28 000,0 | | 4 000,0 | | 24 000,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2015 год-проектирование, 2016 год строительство) | | Управление  строительства |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 |
| 1.2.7 | Проектирование и строительство спортивного зала на территории стадиона «Олимп», расположенного по ул.Мира, 26б в с.Кабардинка г.Геленджика | | 2015-2016 годы | | | местный бюджет | | | 28 000,0 | | 4 000,0 | | 24 000,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2015 год-проектирование, 2016 год строительство) | | Управление  строительства |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | | | 408 859,7 | | 59 385,9 | | 203 929,9 | | 145 543,9 | | |  | |  |
| 1.3. Строительство и реконструкция объектов отрасли «Культура, кинематография» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Строительство здания клубного типа со зрительным залом на 100 зрительных мест и библиотекой на 5000 ед. книжного фонда в х.Джанхот г.Геленджика | | 2015-2016 годы | | | местный бюджет | | | 20 000,0 | | 5 000,0 | | 15 000,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2015 год-проектирование, 2016 год строительство) | | Управление  строительства |
| 1.3.2 | Проектирование и строительство культурно-досугового центра по ул. Центральной, 45б в с. Михайловский Перевал г.Геленджика | | 2015-2016 годы | | | местный бюджет | | | 20 000,0 | | 5 000,0 | | 15 000,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта (2015 год-проектирование, 2016 год строительство) | | Управление  строительства |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | | | 40 000,0 | | 10 000,0 | | 30 000,0 | | 0,0 | | |  | |  |
| 1.4. Строительство объектов обеспечения пожарной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Проектирование и строительство пожарного депо по ул.Кубанской, б/н в с.Пшада г.Геленджика | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 37 391,7 | | 37 391,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление  строительства |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | | | 37 391,7 | | 37 391,7 | | 0,0 | | 0,0 | | |  | |  |
| 1.5. Строительство объектов улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Строительство автомобильной дороги местного значения в жилой застройке, продолжение ул.Туристической в г. Геленджике | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 120 950,7 | | 120 950,7 | | 0,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление  строительства |
| 1.5.2 | Строительство автомобильной дороги местного значения в жилой застройке,  от с/п «Факел» до пер.Студенческого в с.Дивноморское г.Геленджика | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 93 399,4 | | 93 399,4 | | 0,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление  строительства |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 |
| 1.5.3 | Строительство автомобильной дороги местного значения, в районе подъезда к причалу от ул.Солнцедарской в г.Геленджике | | 2015 год | | | местный бюджет | | | 57 123,9 | | 57 123,9 | | 0,0 | | 0,0 | | | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | | Управление  строительства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.4 | Строительство автомобильной дороги местного значения в районе жилой застройки от ул.Почтовой до ул.Десантной в г.Геленджике | 2015 год | местный бюджет | 134 322,2 | 134 322,2 | 0,0 | 0,0 | ввод в эксплуатацию вновь построенного объекта | Управление  строительства |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | 405 796,2 | 405 796,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  муниципального образования  город-курорт Геленджик «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2015-2017 годы | | | | |

ПОДПРОГРАММА

«Жилище» на 2015-2017 годы

Паспорт подпрограммы

«Жилище» на 2015-2017 годы

(далее - Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Жилище» на 2015-2017 годы |
| Координатор Подпрограммы | управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | администрация муниципального образо-вания город-курорт Геленджик (управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик);  управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Цель Подпрограммы | повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Задачи Подпрограммы | -обеспечение функционирования механиз-мов финансовой поддержки отдельных категорий граждан при решении их жилищной проблемы;  -создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | -объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов;  -количество молодых семей, получивших социальные выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы;  -количество семей, получивших социальную выплату для оплаты части стоимости жилья при получении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья;  -обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
| Сроки реализации Подпрограммы | с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет 226 504,3 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 63 855,2 тыс. рублей, из них по годам:  в 2015 году - 46 220,7 тыс.рублей;  в 2016 году - 8 458,6 тыс.рублей;  в 2017 году - 9 175,9 тыс.рублей.  Кроме того, планируется привлечение средств из:  краевого бюджета (по согласованию) –  17 331,1 тыс. рублей;  федерального бюджета (по согласованию) –  11 554,1 тыс.рублей;  внебюджетных источников (по согласова-нию) – 133 763,9 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением Подпрограммы | Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |

Разделы Подпрограммы

1. Характеристика текущего состояния рынка доступного жилья муниципального образования город-курорт Геленджик

Жилищная проблема продолжает оставаться одной из основных социальных проблем на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основной потребностью гражданина, обеспечивающей формирование и сохранение семьи, стабилизацию численности населения и положительное демографическое развитие территории.

По состоянию на 1 января 2014 года количество человек, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в муниципальном образовании город-курорт Геленджик –1496. В их число входят граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении до 1 марта 2005 года, а также малоимущие граждане и граждане отдельных категорий, определенных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края (далее – граждане отдельных категорий).

Пополнение муниципального жилищного фонда социального использования на территории муниципального образования город-курорт Геленджик ведется медленными темпами.

Особенно остро жилищный вопрос стоит перед молодыми семьями: в основном данные семьи не имеют собственных накоплений и зачастую их финансовые возможности ограничены.

Существующие основы функционирования ипотечного жилищного рынка, приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день доступны лишь определенному кругу семей.

Развитие инфраструктуры ипотечного рынка на территории муниципального образования город-курорт Геленджик является одним из механизмов решения существующей жилищной проблемы.

За период 2010-2013 годов в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 534 человека воспользовались ипотечными жилищными кредитами, при этом их объем в 2013 году увеличился в 5 раз к показателю 2010 года.

Для решения жилищной проблемы на территории муниципального образования город-курорт Геленджик действует муниципальная программа муниципального образования город-курорт Геленджик «Жилище» на 2011-2015 годы», в рамках которой в 2013 году по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий 4 семьи на общую сумму 2 331,9 тыс.рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета –513,0 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета – 909,5 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 909,4 тыс.рублей.

Также в целях реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Жилище» на 2011-2015 годы постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 августа 2011 года №1949 утвержден Порядок предоставления физическим лицам социальных выплат для оплаты части стоимости жилья при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья. В 2011 году из бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на предоставление субсидий было выделено 1 737,7 тыс. рублей (7 семей), в 2012 году - 5 682,8 тыс. рублей (24 семьи), в 2013 году - 807,3 тыс. рублей (3 семьи).

В целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой для увеличения объемов жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в период действия муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Жилище» на 2011-2015 годы за счет средств местного бюджета на создание сетей инженерно-технического обеспечения за период 2011-2013 годов было выделено и израсходовано 21 637,1 тыс.рублей.

Реализация мероприятий Подрограммы позволит:

создать механизм, обеспечивающий доступность жилья для граждан с разным уровнем доходов, в том числе путем долгосрочного ипотечного жилищного кредитования;

увеличить объем частных инвестиций в жилищное строительство;

увеличить объем выданных ипотечных жилищных кредитов;

обеспечить развитие инженерной инфраструктуры для жилищного строительства;

улучшить условия и качество жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик.

1. Цель, задачи, срок реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик.

Для достиженияцели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-обеспечение функционирования механизмов финансовой поддержки отдельных категорий граждан при решении их жилищной проблемы;

-создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Срок реализации Подпрограммы - 2015-2017 годы.

3.Перечень целевых показателей Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя Подпрограммы | Едини-ца изме-рения | Базовый показа-тель | Показатели выполнения Подпрограммы | | | Окончание срока реа-лизации Подпрог-раммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение земельных участков инженерной | ед. | 4 | 3 | - | - | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| инфраструктурой в целях жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |
| Объем предоставленных ипотечных жилищных кредитов | млн.  рублей | 346,5 | 450,4 | 585,3 | 760,9 | 1 796,7 |
| Количество молодых семей, получивших социальные выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | ед. | 3 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| Количество семей, получивших социальные выплаты для оплаты части стоимости жилья при получении ипотечного кредита на приобретение (строительство) жилья | ед. | 4 | 15 | 17 | 19 | 51 |

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы составляет 226 504,3 тыс. рублей и распределяется по источникам финансирования следующим образом:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования  Подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы | | | | |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
| Федеральный бюджет | 11 554,1 | 5 321,7 | 3 035,8 | 3 196,6 | |
| Краевой бюджет | 17 331,1 | 7 982,5 | 4 553,8 | | 4 794,8 |
| Местный бюджет | 63 855,2 | 46 220,7 | 8 458,6 | | 9 175,9 |
| Внебюджетные источники | 133 763,9 | 52 485,1 | 38 171,6 | | 43 107,2 |
| Всего | 226 504,3 | 112 010,0 | 54 219,8 | | 60 274,5 |

Расчет потребности в финансовых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы в части обеспечения функционирования механизмов финансовой поддержки отдельных категорий граждан при решении их жилищной проблемы составлен на основании средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 апреля 2014 года №182/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2014 года», а также на основании предварительных расчетов расходования финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы.

Расчет потребности в финансовых ресурсах для реализации мероприятий Подпрограммы в части создания условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик составлен на основании данных по расходованию финансовых ресурсов на аналогичные объекты.

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на реализацию мероприятий Подпрограммы на условиях софинансирования осуществляется в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

В качестве внебюджетных источников на реализацию мероприятий Подпрограммы планируется привлечь средства физических лиц на приобретение и строительство жилья.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов уточняются, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

6.Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик).

Управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:

обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

подготавливает отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;

оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

оценка эффективности использования бюджетных средств;

оценка степени достижения результатов реализации мероприятий Подпрограммы;

оценка соблюдения установленных сроков реализации Подпрограммы.

Оценка достижения целей и решения задач Подпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Жилище»

на 2015-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Жилище» на 2015-2017 годы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия подпрограммы | | Срок реализа-ции меропри-ятия | Источники  финансирования  мероприятия  подпрограммы | Объем  финансирования, всего  (тыс. рублей), в том числе по годам реализации подпрограммы | | | | Ожидаемый результат  (по годам реализации подпрограм-мы) | Исполнитель  мероприятия  подпрограммы, получатель субсидии |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышение доступности жилья для населения муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | |
| 1.1.Обеспечение функционирования механизмов финансовой поддержки отдельных категорий граждан  при решении их жилищной проблемы | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Предоставление физическим лицам социальных выплат для оплаты части стоимости жилья при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение (строительство) жилья | | 2015-2017 годы | местный  бюджет | 11 524,2 | 3 238,2 | 3 904,9 | 4 381,10 | 2015 год -  15 семей,  2016 год –  17 семей,  2017 год –  19 семей | управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  (далее –  Управление экономики) |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие  источники | 46 097,1 | 12 952,9 | 15 619,7 | 17 524,5 |
| Всего | 57 621,3 | 16 191,1 | 19 524,6 | 21 905,6 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | |
| 1.1.2 | | Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы | 2015-2017 годы | местный  бюджет | 17 331,0 | 7 982,5 | 4 553,7 | 4 794,8 | 2015 год -  10 семей,  2016 год –  12 семей,  2017 год –  14 семей | Управление экономики |
| краевой  бюджет | 17 331,1 | 7 982,5 | 4 553,8 | 4 794,8 |
| федеральный  бюджет | 11 554,1 | 5 321,7 | 3 035,8 | 3 196,6 |
| другие  источники | 87 666,8 | 39 532,2 | 22 551,9 | 25 582,7 |
| Всего | 133 883,0 | 60 818,9 | 34 695,2 | 38 368,9 |
| 1.2 Создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | | Обеспечение земельного участка инженерной инфраструктурой микрорайона жилой застройки «Солнечный» в с.Кабардинка  г.Геленджика | 2015 год | местный  бюджет | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год -  1 участок | управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  (далее –  Управление строительства) |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| другие  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. 1.2.22 | | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с.Прасковеевка, в районе ул.Заречной, г.Геленджика инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения) | 2015 год | местный  бюджет | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год -  1 участок | Управление строительства |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.3 | | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с.Прасковеевка, в районе ул.Заречной, г.Геленджика инженерной инфраструктурой (сети газоснабжения) | 2015 год | местный  бюджет | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год -  1 участок | Управление строительства |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с.Тешебс г.Геленджика инженерной инфраструктурой (сети газоснабжения) | 2015 год | местный  бюджет | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год -  1 участок | Управление строительства |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 7 000,0 | 7 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | | Обеспечение земельного участка микрорайона жилой застройки с.Тешебс г.Геленджика инженерной инфраструктурой (сети электроснабжения) | 2015 год | местный  бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2015 год -  1 участок | Управление строительства |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| другие  источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого по подпрограмме | | | 2015-2017 годы | местный  бюджет | 63 855,2 | 46 220,7 | 8 458,6 | 9 175,9 |  | Управление экономики,  Управление строительства |
| краевой  бюджет | 17 331,1 | 7 982,5 | 4 553,8 | 4 794,8 |
| федеральный  бюджет | 11 554,1 | 5 321,7 | 3 035,8 | 3 196,6 |
| другие  источники | 133 763,9 | 52 485,1 | 38 171,6 | 43 107,2 |
| Всего | 226 504,3 | 112 010,0 | 54 219,8 | 60 274,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

«Социально-экономическое и

территориальное развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик»

на 2015-2017 годы

ПОДПРОГРАММА

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2015 - 2017 годы

Паспорт подпрограммы

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2015 - 2017 годы

(далее - Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на тер-ритории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015 - 2017 годы |
| Координатор Подпрограммы | управление архитектуры и градостро-ительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Исполнитель мероприятий Подпрограммы | управление архитектуры и градостро-ительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Цель Подпрограммы | обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, создание комфортной, благоприятной среды жизнедеятельности населения посредством разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природо-пользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |
| Задачи Подпрограммы | -организация работы по разработке и актуализации документов территориального планирования, подготовке градострои-тельной и землеустроительной документа-ции муниципального образования город-курорт Геленджик;  -информационное освещение правовых актов территориального планирования |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | -количество разработанных карт (планов) территорий населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик;  -количество разработанной документации по планировке территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории);  -количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик;  -количество публикаций документов градостроительной и землеустроительной документации |
| Срок реализации  Подпрограммы | с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года |
| Объемы бюджетных  ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 340,0 тыс. рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, в том числе по годам:  в 2015 году – 4 330,0 тыс.рублей;  в 2016 году – 3 950,0 тыс.рублей;  в 2017 году – 1 060,0 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением Подпрограммы | Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |

1.Характеристика текущего состояния подготовки градостроительной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации, градостроительная документация является основой для сбалансированного развития территории муниципального образования город-курорт Геленджик, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, наличие градостроительной документации является обязательным для органов местного самоуправления.

В целях исполнения требований действующего законодательства Российской Федерации и обеспечения устойчивого развития территории, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, необходимо осуществлять подготовку и корректировку градостроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик.

В ходе реализации Подпрограммы муниципальное образование город-курорт Геленджик будет обеспечено градостроительной и землеустроительной документацией, отвечающей требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать стимулированию инвестиционной деятельности, сохранению экологического благополучия населения и защите окружающей природной среды, историко-культурного наследия, определению основных направлений социально-экономического и инвестиционного развития муниципального образования город-курорт Геленджик.

2.Цель, задачи, срок реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, создание комфортной, благоприятной среды жизнедеятельности населения посредством разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

Задачи Подпрограммы:

- организация работы по разработке и актуализации документов территориального планирования, подготовке градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик;

-информационное освещение правовых актов территориального планирования.

Реализация задач Подпрограммы позволит ускорить развитие инвестиционных процессов, сохранить экологическое благополучие населения и защитить окружающую природную среду, историко-культурное наследие, определить основные направления социально-экономического развития территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Срок реализации Подпрограммы - 2015-2017 годы.

3.Перечень целевых показателей Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя Подпрограммы | Едини-ца измере-ния показа-теля | Базовое значе-ние показа-теля  2013 год | Показатели выполнения Подпрограммы | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | окончание срока реализации показателя  Подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество разработанных карт (планов) территорий населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | шт. | 0 | 21 | - | - | 21 |
| Количество разработанной докумен-тации по планировке территории муниципаль-ного образования город-курорт Геленджик (проект планировки и проект межевания территории) | шт. | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Количество топографо-геодезических работ на земельных участках муниципального образования город-курорт Геленджик | зем. уч. | 0 | 45 | 45 | 45 | 135 |
| Количество публикаций документов градостроительной и землеустроительной документации | шт. | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 |

4.Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 9 340,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 4 330,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 3 950,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 1 060,0 тыс. рублей.

Финансовая потребность мероприятий может изменяться в ходе реализации Подпрограммы.

Источник финансирования Подпрограммы - бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик.

Расчет стоимости проектных работ произведен в соответствии с раннее выполненными проектами планировки территории муниципального образования город-курорт Геленджик (разработчик - ООО «Проектный институт территориального планирования»).

6.Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы - управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Координатор Подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

представляет координатору Программы отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;

оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

оценка эффективности использования бюджетных средств;

оценка степени достижения результатов реализации мероприятий Подпрограммы;

оценка соблюдения установленных сроков реализации Подпрограммы.

Оценка достижения целей и решения задач Подпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме

«Подготовка градостроительной и

землеустроительной документации

на территории муниципального образования

город-курорт Геленджик»

на 2015-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной

документации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик»

на 2015-2017 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Срок реализации мероприятия подпрограммы | Источник  финанси-рования мероприя-тий подпрограм-мы | Объем финансирования | | | | Ожидаемый результат  (по годам реализации подпрограммы) | Исполнитель  мероприятия  подпрограммы |
| всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель: обеспечение устойчивого территориального развития муниципального образования город-курорт Геленджик, создание комфортной, благоприятной среды жизнедеятельности населения посредством разработки документов территориального планирования, градостроительной и землеустроительной документации с учетом развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача: организация работы по разработке и актуализации документов территориального планирования, подготовке градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Подготовка карт (планов) территорий населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик | 2015 год | местный бюджет | 280,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | установление границ муниципального образования город-курорт Геленджик | управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Управле-ние архитектуры и градостроительст-ва) |
| 1.1.2 | Подготовка проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, южной части с.Михайловский Перевал г.Геленджика | 2015 год | местный бюджет | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | Управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.3 | Подготовка проекта планировки территории приморской части  с. Прасковеевка г.Геленджика | 2016 год | местный бюджет | 500,0 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | Управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.4 | Подготовка проекта планировки южной части района Голубая бухта в  г.Геленджике | 2016 год | местный бюджет | 1 600,0 | 950,0 | 650,0 | 0,0 | совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | Управление архитектуры и градостроительства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.5 | Подготовка проекта планировки северной части района Голубая бухта в г.Геленджике | 2016 год | местный бюджет | 1600,0 | 650,0 | 950,0 | 0,0 | совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | Управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.6 | Подготовка проекта планировки с.Марьина Роща г.Геленджика | 2016 год | местный бюджет | 430,0 | 650,0 | 950,0 | 0,0 | совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | Управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.7 | Подготовка проекта планировки восточного жилого района г.Геленджика | 2017 год | местный бюджет | 560,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | Управление архитектуры и градостроительства |
| 1.1.8 | Топографо-геодезические работы земельных участков муниципального образования город-курорт Геленджик | 2017 год | местный бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | совершенствование системы застройки, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур | Управление архитектуры и градостроительства |
| ИТОГО | |  |  | 8 140,0 | 4 130,0 | 3 150,0 | 860,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 Задача: информационное освещение правовых актов территориального планирования | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Публикация утвержденного проекта планировки, совмещенного с проектом межевания, южной части с.Михайловский Перевал  г.Геленджика | 2015 год | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения | Управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.2 | Публикация утвержденного проекта планировки территории приморской части  с. Прасковеевка г.Геленджика | 2016 год | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения | Управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.3 | Публикация утвержденного проекта планировки южной части района Голубая бухта в г.Геленджике | 2016 год | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения | Управление архитектуры и градостроительства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.4 | Публикация утвержденного проекта планировки северной части района Голубая бухта в г.Геленджике | 2016 год | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения | Управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.5 | Публикация утвержденного проекта планировки с.Марьина Роща г.Геленджика | 2016 год | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения | Управление архитектуры и градостроительства |
| 1.2.6. | Публикация утвержденного проекта планировки восточного жилого района г.Геленджика | 2017 год | местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | ознакомление жителей муниципального образования с муниципальными правовыми актами по вопросам местного значения | Управление архитектуры и градостроительства |
| ИТОГО | |  |  | 1 200,0 | 200,0 | 800,0 | 200,0 |  |  |
| ВСЕГО | |  |  | 9 340,0 | 4 330,0 | 3 950,0 | 1 060,0 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к муниципальной программе

муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Социально-экономическое и

территориальное развитие

муниципального образования

город-курорт Геленджик»

на 2015-2017 годы

ПОДПРОГРАММА

«Комплексное развитие пассажирского транспорта в

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015 – 2017 годы

Паспорт подпрограммы

«Комплексное развитие пассажирского транспорта в

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015 – 2017 годы

(далее - Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование Подпрограммы | «Комплексное развитие пассажирского транспорта в  муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015 – 2017 годы |
| Координатор  Подпрограммы | отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Исполнители мероприятий  Подпрограммы | отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  хозяйствующие субъекты, осуществляющие пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (кроме такси) (далее – перевозчики) (по согласованию);  муниципальное унитарное предприятие пассажирского автотранспортного обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; |
| Цель  Подпрограммы | повышение уровня транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Задачи  Подпрограммы | расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;  обновление подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания муниципальных маршрутов регулярного сообщения;  повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения прогрессивных технологий;  межвидовая увязка различных видов транспорта;  повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности, в том числе для маломобильных категорий граждан |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | - количество маршрутов пассажирского транспорта в городском и пригородном сообщениях;  - количество ежегодно приобретаемых автобусов;  - количество автобусов, имеющих условия для перевозки маломобильных групп граждан |
| Срок  реализации  Подпрограммы | с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года |
| Объем ассигнований Подпрограммы | общий объем финансирования Подпрограммы составляет всего 144 674,0 тыс.рублей, в том числе:  собственные средства перевозчиков (по согласованию) – 89624,0 тыс.рублей;  бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик – 55 050,0 тыс.рублей. |
|  |  |
|  |  |

1. Характеристика текущего состояния транспортной сферы муниципального образования город-курорт Геленджик

В настоящее время численность населения муниципального образования город-курорт Геленджик составляет 104439 человек.

Общая площадь территории муниципального образования город-курорт Геленджик составляет 122754 га.

Регулярные перевозки пассажиров на территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществляют 6 перевозчиков, в том числе:

- 1 муниципальное унитарное предприятие;

- 1 общество с ограниченной ответственностью;

- 4 индивидуальных предпринимателя.

Существующая маршрутная сеть муниципального образования город-курорт Геленджик требует дальнейшего развития и сегодня включает в себя: 28 городских, 15 пригородных, 1 муниципальный междугородный маршрут и 1 межмуниципальный междугородный маршрут регулярного сообщения, осуществляемые автобусами.

Количество автобусных маршрутов регулярного сообщения увеличилось с 40 единиц в 2010 году до 46 единиц в 2013 году.

Протяженность автобусной маршрутной сети составляет 669,4 км, что на 21,1 % больше чем в 2008 году.

На автобусных маршрутах регулярного сообщения ежегодно перевозятся 4,7 млн. пассажиров с пассажирооборотом 58 млн. пассажиро-километров. Рост указанных показателей в сравнении с 2008 годом, соответственно, составляет 9,7% и 9,6%.

По состоянию на 31 декабря 2013 года списочное количество подвижного состава на предприятиях пассажирского транспорта и у индивидуальных предпринимателей составляет 121 автобус.

Ежедневно на маршрутах регулярного сообщения работает 101 автобус общей вместимостью 4920 пассажиромест.

Автобусный парк перевозчиков ежегодно обновляется.

Так, в 2009 году муниципальным унитарным предприятием пассажирского автотранспортного обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - МУП ПАТО) был приобретен 31 автобус, из которых 20 автобусов при софинансировании из средств федерального бюджета на общую сумму 42 млн.рублей, 11 автобусов приобретено за счет собственных средств предприятия; в 2010 году приобретено 12 автобусов при софинансировании из средств федерального бюджета на общую сумму 40,4 млн. рублей; в 2011 году приобретено 8 новых автобусов, из них 4 - за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на сумму 9,0 млн.рублей и 4 автобуса - за собственные средства перевозчиков.

В 2012 году перевозчики обновили подвижной состав на 6 единиц на сумму 6,9 млн. руб.

В 2013 году перевозчиками за собственные средства приобретено 4 ед. автотранспортных средств на сумму 3835 тыс.рублей (ООО «ЭКСПРЕСС-1» Peugeot Boxer – 800 тыс. руб., Ford Transit – 500 тыс. руб., ПАЗ – 400 тыс. руб.; ИП Загалов Mercedes Sprinter – 1830 тыс. руб.), в 2014 году – 14 автобусов на общую сумму более 40 млн.рублей.

Однако еще существует проблема обновления автобусного парка, поскольку 53% автобусов, задействованных в перевозке пассажиров, имеют срок эксплуатации от 5 и более лет.

Информация о сроках эксплуатации автобусов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид маршрута регулярного сообщения | Количество автобусов, пребывающих с момента выпуска заводом-изготовителем в эксплуатации (единиц) | | | | | |
| до 2 лет включи-тельно | свыше 2 лет до  5 лет включи-тельно | свыше 5 лет до  8 лет включи-тельно | свыше 8 лет до  10 лет включи-тельно | свыше 10 лет до  13 лет включи-тельно | свыше  13 лет |
| 1. | Муниципальные городские | 6 | 32 | 54 | - | - | - |
| 2. | Муниципальные пригородные | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 |  |
| 3. | Муниципальный  междугородный | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 4. | Межмуниципальный  междугородный | - | - | 2 | - | - | - |

Необходимо решать вопросы по выведению из эксплуатации морально и технически устаревшего подвижного состава со сроками эксплуатации более 8 лет.

Автомобильный транспорт является одним из главных загрязнителей окружающей среды. В целом его доля в отравлении атмосферы составляет около 50% и продолжает увеличиваться. Для улучшения экологической обстановки необходимо обновлять подвижной состав транспортом, соответствующим Европейским экологическим стандартам (Евро-2 и Евро-3).

В настоящее время количество автобусов в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, конструкция которых позволяет использовать различные виды топлива, выглядит следующим образом: только бензин - 16 ед.; только дизтопливо - 101 ед.; только сжиженный пропан-бутан - 2 ед.; бензин и сжиженный пропан-бутан - 2 ед.

Необходимо обратить особое внимание на транспортную инфраструктуру. В муниципальном образовании город-курорт Геленджик функционирует 1 автовокзал, 3 пассажирских автостанции и 2 автокассы; 1 аэропорт; 2 морские кассы.

Для обеспечения полного контроля за движением пассажирского транспорта по маршрутам регулярного сообщения и управления им, расширения сферы оказания услуг населению предусмотрена модернизация и строительство новых объектов инфраструктуры: реконструкция автостанции для пригородных маршрутов регулярного сообщения по ул.Ленина, 31 в городе Геленджике. При этом планируется не только разгрузить площадь объектов транспортной инфраструктуры и подъездов к ним, но и провести организационные мероприятия по переносу конечных пунктов пригородных маршрутов регулярного сообщения к границам города в целях рассредоточения транспорта и повышения уровня безопасности.

В целях улучшения обслуживания населения, обеспечения развития производственной и социальной сферы хозяйствующих субъектов транспорта планируется к внедрению прогрессивный метод реализации кассовой продажи билетов на все рейсы и направления маршрутов независимо от мест приобретения билетов.

Кроме того, в целях обеспечения контроля на транспорте будет внедряться система спутникового навигационного наблюдения за движением транспортных средств.

Решение возникших проблем в ходе развития экономики, повышения стабильности и эффективности работы пассажирского транспорта возможно программным методом, путем разработки комплекса организационно-технических, контрольных и регулирующих мероприятий, целью которых должно быть улучшение качественных показателей перевозок пассажиров и повышение уровня доступности транспортных услуг.

По прогнозу развития отрасли реализация Подпрограммы позволит обеспечить:

-ежегодное увеличение количества перевозимых пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 10%;

- ежегодное увеличение пассажирооборота автомобильным транспортом на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 15%;

- обновление подвижного состава на 5% от списочного состава автобусов ежегодно;

- 100% охват населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальными пригородными маршрутами регулярного сообщения.

2. Цель, задачи и срок реализации Подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение уровня транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Для достижения цели планируется решение следующих задач:

1) расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;

2) обновление подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками для обслуживания муниципальных маршрутов регулярного сообщения;

3) повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения прогрессивных технологий;

4) межвидовая увязка различных видов транспорта;

5) повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности, в том числе для маломобильных категорий граждан;

Срок реализации Подпрограммы – 2015-2017 годы.

3.Перечень целевых показателей Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание показателя | Единица изме-рения | Базовый показа-тель | Показатели выполнения Подпрограммы | | | Окончание срока реа-лизации Подпрог-раммы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество маршрутов пассажирско-го транспорта в городском и пригородном сообщениях | ед. | 44 | 33 | 52 | 55 | 55 |
| Количество ежегодно приобретен-ных автобусов | ед. | 9 | 15 | 15 | 15 | 45 |
| Количество обустроен-ных остано-вочных пун-ктов путем монтажа автобусных павильонов | ед. | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Количество автобусов городского и пригородного сообщения, имеющих условия для перевозки маломобиль-ных групп граждан | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Средний интервал движения общественно-го транспорта | мин. | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 |
| Степень обновления подвижного состава перевозчиков | % | 7,4 | 19,8 | 32,2 | 44,6 | 44,6 |

4.Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация всего комплекса программных мероприятий предусматривает финансирование в сумме 144 674,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств перевозчиков – 89 624,0 тыс. рублей (по согласованию); бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик – 55 050,0 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 16 350,0 | 22 350,0 | 16 350,0 |
| 2. | Собственные средства перевозчиков | 28 708,0 | 28 708,0 | 32 208,0 |

Финансовая потребность мероприятий Подпрограммы определена на основании фактически произведенных затрат предыдущих лет, а также коммерческих предложений, прайс–листов организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с мероприятиями Подпрограммы.

В качестве внебюджетных источников планируется привлечь средства перевозчиков, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на приобретение автотранспорта.

В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

6.Механизм реализации Подпрограммы

Координатором Подпрограммы является отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.

Отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:

обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

представляет координатору Программы отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для оценки эффективности Программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой (Подпрограммой).

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;

оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

оценка эффективности использования бюджетных средств;

оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий Подпрограммы;

оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Подпрограммы.

Оценка достижения целей и решения задач Подпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Подпрограммы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Комплексное развитие

пассажирского транспорта в муниципальном

образовании город-курорт Геленджик»

на 2015-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Комплексное развитие пассажирского транспорта в муниципальном образовании

город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия подпрограммы,  сроки реализации | Коли-чество | Протя-женность, км | Объем  финанси-рования,  всего | в том числе из источников финансирования | | Ожидаемый результат | Исполнитель  мероприятия  подпрограммы |
| местный  бюджет | внебюд-жетные источни-ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Повышение уровня транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | |  |
| 1.1. | Расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | |  |
| 1.1.1. | Открытие автобусных маршру-тов регулярного сообщения в населенных пунктах муни-ципального образования город-курорт Геленджик, в которых отсутствует транспортное сообщение, всего, в том числе: | 2 | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% охват населенных пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальными | отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | в 2015 году | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | пригородными маршрутами регулярного сообщения | город-курорт Геленджик (далее – ОПТСиЭ), муниципальное унитарное пред-приятие пассажирского автотранспорт-ного обслуживания муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – МУП ПАТО), перевозчики, обслуживающие муниципальные городские и пригородные маршруты регулярного сообщения (далее - перевозчики) (по согласованию) |
| в 2016 году | 2 | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в 2017 году | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения, всего, в том числе:  всего: | 9 | 81 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | 3 | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 3 | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 3 | 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.3 | Открытие фирменных муниципальных автобусных маршрутов, отличающихся повышенным качеством обслуживания пассажиров и уровнем комфорта при перевозках, всего, в том числе: | 6 | 106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня комфортности и расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | 2 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 2 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 2 | 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -городского сообщения | 3 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | 1 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -пригородного сообщения | 2 | 57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | 37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -междугороднего сообщения | 1 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | 1 | 36 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Межвидовая увязка различных видов транспорта | | | | | | | |  |
| 1.2.1 | Для обеспечения межвидовой увязки пассажирского транспорта открытие новых муниципальных автобусных маршрутов регулярного сообщения всего, в том числе: | 10 | 190 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение уровня комфортности и расширение маршрутной сети на территории муниципального образования город- | ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - автовокзалам (автостанциям) | 5 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | курорт Геленджик |  |
| 2015 год | 3 | 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - железнодорожным вокзалам | 1 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | 1 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - морским портам | 1 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - аэропортам | 3 | 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2015 год | 1 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 2 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Повышение уровня комфортности, безопасности транспортной системы и ее доступности, в том числе для маломобильных категорий граждан | | | | | | | |  |
| 1.3.1 | Строительство объектов инфраструктуры автомобильного пассажирского транспорта всего, в том числе: | 30 | - | 2 400,0 | 2 250,0 | 150,0 | Повышение уровня комфортности  транспортной системы | ОПТСиЭ, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее- УЖКХ), перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | 10 | - | 800,0 | 750,0 | 50,0 |
| 2016 год | 10 | - | 800,0 | 750,0 | 50,0 |
| 2017 год | 10 | - | 800,0 | 750,0 | 50,0 |
| в том числе: |  | - |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | -остановочные пункты (автобусные павильоны) | 15 | - | 2 250,0 | 2 250,0 | 0,0 |  | ОПТСиЭ, УЖКХ |
| 2015 год | 5 | - | 750,0 | 750,0 | 0,0 |
| 2016 год | 5 | - | 750,0 | 750,0 | 0,0 |
| 2017 год | 5 | - | 750,0 | 750,0 | 0,0 |
| -нерегулируемые притротуарные стоянки легкового такси | 15 | - | 150,0 | 0,0 | 150,0 | ОПТСиЭ, УЖКХ, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | 5 | - | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2016 год | 5 | - | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 2017 год | 5 | - | 50,0 | 0,0 | 50,0 |
| 1.4 Обновление подвижного состава с улучшенными технико-экономическими и экологическими характеристиками  для обслуживания муниципальных маршрутов регулярного сообщения | | | | | | | |  |
| 1.4.1 | Приобретение автобусов с улучшенными технико-экономическими и экологичес-кими характеристиками для обслуживания городских и пригородных автобусных маршрутов регулярного сообщения всего, в том числе: | 45 | - | 109 500,0 | 46 500,0 | 63 000,0 | Повышение уровня доступности и безопасности подвижного состава, увеличение пассажирооборота | управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – УИО), МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | 15 | - | 36 500,0 | 15 500,0 | 21 000,0 |
| 2016 год | 15 | - | 36 500,0 | 15 500,0 | 21 000,0 |
| 2017 год | 15 | - | 36 500,0 | 15 500,0 | 21 000,0 |
| в том числе: |  | - |  |  |  |
| -особо большого класса |  | - |  |  |  |
| 2015 год |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -большого класса | 3 | - | 18 000,0 | 18 000,0 | 0,0 |
| 2015 год | 1 | - | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 | - | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 2017 год | 1 | - | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 |  |  |
| -среднего класса | 12 | - | 31 500,0 | 10 500,0 | 21 000,0 |
| 2015 год | 4 | - | 10 500,0 | 3 500,0 | 7 000,0 |
| 2016 год | 4 | - | 10 500,0 | 3 500,0 | 7 000,0 |
| 2017 год | 4 | - | 10 500,0 | 3 500,0 | 7 000,0 |
| -малого класса | 30 | - | 60 000,0 | 18 000,0 | 42 000,0 |
| 2015 год | 10 | - | 20 000,0 | 6 000,0 | 14 000,0 |
| 2016 год | 10 | - | 20 000,0 | 6 000,0 | 14 000,0 |
| 2017 год | 10 | - | 20 000,0 | 6 000,0 | 14 000,0 |
| 1.4.2 | Приобретение низкопольных автобусов всего, в том числе: | 2 | - | 9 500,0 | 6 000,0 | 3 500,0 | Повышение уровня доступности и безопасности подвижного состава | УИО, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 1 | - | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2017 год | 1 | - | 3 500,0 | 0,0 | 3 500,0 |
| 1.5 Повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет внедрения прогрессивных технологий | | | | | | | |  |
| 1.5.1 | Оснащение автобусов регуляр-ного сообщения средствами  спутниковой навигационной  системы ГЛОНАСС/GPS,  совместимыми с региональной системой мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов Краснодарского края всего, в том числе: | 45 | - | 1 674,0 | 0,0 | 1 674,0 | Повышение уровня безопасности и эффективности функционирования транспортной системы | МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | 15 | - | 558,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2016 год | 15 | - | 558,0 | 0,0 | 558,0 |
| 2017 год | 15 | - | 558,0 | 0,0 | 558,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.5.2 | Оснащение муниципального автотранспорта техническими средствами контроля, обеспе-  чивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (тахографы) всего, в том числе: | 15 | - | 600,0 | 300,0 | 300,0 | Повышение уровня безопасности и эффективности функционирования транспортной системы | УИО, МУП ПАТО |
| 2015 год | 5 | - | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2016 год | 5 | - | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2017 год | 5 | - | 200,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.5.3 | Внедрение систем автоматизи-рованного контроля за сбором платы за проезд в пассажирском транспорте всего, в том числе: | - | - | 15 000,0 | 0,0 | 15 000 | Повышение уровня безопасности и эффективности функционирования транспортной системы | ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | - | - | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 2016 год | - | - | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 2017 год | - | - | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 |
| 1.5.4 | Внедрение центральной диспетчерской службы по автоматизированному контролю и управлению движением пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах регулярного сообщения всего, в том числе: |  | - | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | Повышение уровня безопасности и эффективности функционирования транспортной системы | УИО, ОПТСиЭ, МУП ПАТО, перевозчики (по согласованию) |
| 2015 год | - | - | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  | 2016 год | - | - | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |  |  |
| 2017 год | - | - | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| **Итого по подпрограмме** | **-** | **-** | **144 674,0** | **55 050,0** | **89 624,0** |
| **2015 год** | **-** | **-** | **45 058,0** | **16 350,0** | **28 708,0** |
| **2016 год** | **-** | **-** | **51 058,0** | **22 350,0** | **28 708,0** |
| **2017 год** | **-** | **-** | **48 558,0** | **16 350,0** | **32 208,0** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  к муниципальной программе «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципального образования город-курорт Геленджик»  на 2015-2017 годы |

ПОДПРОГРАММА

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы

Паспорт подпрограммы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы

(далее - Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы |
| Координатор Подпрограммы | управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление курортами и туризмом администрации муниципального образова-ния город-курорт Геленджик;  управление потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление культуры, искусства и кинематографии администрации муници-пального образования город-курорт Геленджик;  управление строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление по здравоохранению администрации муниципального образова-ния город-курорт Геленджик;  управление архитектуры и градостро-ительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;  управление имущественных отношений администрации муниципального образо-вания город-курорт Геленджик;  отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  Некоммерческое Партнерство «Содействие в развитии курорта Геленджик» (по согласованию);  Торгово-промышленная палата города-курорта Геленджик (далее – Торгово-промышленная палата) (по согласованию) |
| Цель Подпрограммы | создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Задачи Подпрограммы | -совершенствование муниципальной политики в области развития предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;  - развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  -информационная, правовая, консульта-ционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;  -стимулирование конкурентоспособности малого бизнеса;  - вовлечение в предпринимательскую среду молодежи;  -развитие производства сельскохозяйствен-ной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город-курорт Геленджик |
| Перечень целевых показателей Подпрограммы | -количество субъектов малого и среднего предпринимательства;  -численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве;  - количество проведенных конкурсов для субъектов малого и среднего предпринима-тельства;  - численность участников проведенных мероприятий (конференций, «круглых столов», семинаров) по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;  -количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку;  -общий объем расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие;  - количество личных подсобных хозяйств;  - численность населения, занятого в личных подсобных хозяйствах;  - количество субъектов, занятых в сфере агропромышленного комплекса, получивших государственную поддержку |
| Сроки реализации Подпро-граммы | с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года |
| Объемы бюджетных ассигно-ваний Подпрограммы | Общий объем финансирования 7052,5 тыс.рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) – 5711,0 тыс.рублей; средства краевого бюджета 1231,5 – тыс.рублей; средства федерального бюджета – 110,0 тыс.рублей:  в 2015 году – 2213,0 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 1772,0 тыс.рублей; средства краевого бюджета – 406,0 тыс.рублей; средства федерального бюджета – 35,0 тыс.рублей;  в 2016 году – 2321,5 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 1872 тыс.рублей; средства краевого бюджета – 412,5 тыс.рублей; средства федерального бюджета – 37,0 тыс.рублей;  в 2017 году – 2518,0 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 2067,0 тыс.рублей; средства краевого бюджета – 413,0 тыс.рублей; средства федерального бюджета – 38,0 тыс.рублей |
| Контроль за выполнением Подпрограммы | Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик |

1. Характеристика текущего состояния сферы деятельности малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования город-курорт Геленджик

Предпринимательство - важный элемент рыночной экономики, без которого она не может гармонично развиваться, поэтому на любой стадии развития рыночных отношений нарождающиеся предпринимательские структуры нуждаются в государственной поддержке.

Опыт развития мировой экономики показывает, что политика, ориентированная на оказание помощи и содействие развитию малого предпринимательства, дает ощутимые результаты в достижении сбалансированного экономического роста. Малые предприятия различных форм собственности играют важную роль в нейтрализации монополизма, создании новых рабочих мест, оздоровлении окружающей среды.

На территории муниципального образования город-курорт Геленджик зарегистрировано 6026 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1327 малых и средних предприятий, что составляет 101,0% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Численность занятых в малом и среднем бизнесе по итогам I квартала 2014 года составила 30,5 % (16744 человека) от количества занятых в экономике муниципального образования город–курорт Геленджик, в том числе 8147 человек (14,8%) занято на малых и средних предприятиях, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. Количество наемных работников, осуществляющих свою деятельность по заключенным договорам найма с предпринимателями без образования юридического лица, –3898 человек (7,1% от общей численности экономически активного населения).

Объем производства по малому и среднему бизнесу в муниципальном образовании город-курорт Геленджик по итогам I квартала 2014 года составил 3788,4 млн. рублей, в том числе по средним предприятиям – 99,1 млн. руб., малым предприятиям – 2997,1 млн. руб., предпринимателям без образования юридического лица – 692,2 млн. руб.

Развитие малого и среднего предпринимательства в сложившейся социально-экономической ситуации рассматривается как эффективное средство снижения социальной напряженности, роста реальных доходов населения, как способ реализации политики государства, направленной на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятной среды для равной конкуренции, способствующей эффективному размещению ресурсов и устойчивому экономическому росту.

Проведенный специалистами администрации муниципального образования город-курорт Геленджик социологический опрос среди субъектов малого и среднего предпринимательства выявил ряд проблем, с которыми непосредственно приходится сталкиваться малому бизнесу при осуществлении своей деятельности:

- недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых малых предприятий и предпринимателей;

- недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего предпринимательства;

-недостаточный спрос на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Данные проблемы являются общими для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик и учтены в Подпрограмме.

Подпрограмма является системой базовых принципов, основополагающих методологических решений, основных стратегических подходов, совокупность которых позволит администрации муниципального образования город-курорт Геленджик эффективно участвовать в развитии малого и среднего предпринимательства.

Подпрограммой определены основные задачи по развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, выполнение которых позволит:

- совершенствовать систему муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечить эффективное использование финансовых средств, выделяемых на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы на территории муниципального образования город-курорт Геленджик ожидается увеличение основных социально-экономических показателей, характеризующих развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик:

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 6,4% к уровню 2013 года;

рост численности наемных работников в сфере малого и среднего предпринимательствадо 11291 человека;

рост налоговых поступлений в бюджеты различных уровней посредством легализации бизнеса малого и среднего предпринимательства на 30%;

повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования город-курорт Геленджик.

Эффективность решения вопросов развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в полной мере подтверждена в ходе реализации муниципальной целевой программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2009-2011 годы и муниципальной целевой программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2012-2015 годы.

В результате реализации указанных программ по состоянию на 1 января 2014 года были достигнуты следующие показатели:

- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства по отношению к 2009 году составил 102%;

- рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве по отношению к 2009 году составил 101,4%;

- рост оборота малых и средних предприятий по отношению к 2009 году составил 126,1%;

- рост инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий по отношению к 2009 году составил 109,3%.

Анализируя достигнутые показатели, можно сделать вывод, что дальнейшая реализация муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основанная на программном подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления контроля, позволит не только достичь целевых показателей, но и создаст предпосылку для последующего более динамичного развития этого сектора экономики.

В современных условиях роль малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее – АПК) - личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном производстве, в социальном и экономическом развитии села существенно возросла. Они имеют большой потенциал в увеличении производства сельскохозяйственной продукции и являются неотъемлемым элементом крестьянского уклада жизни сельского населения.

Основным направлением деятельности малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования город-курорт Геленджик является растениеводство, в меньшей степени животноводство. Развитие данных направлений деятельности в малых формах хозяйствования в АПК позволит увеличить объемы производства овощей, картофеля, молока, мяса, яиц и другой продукции.

Для наращивания производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования необходимо создать условия для эффективной работы, осуществить ряд организационных и финансовых мер государственной поддержки. Эту задачу планируется решить путем:

1) оказания финансовой государственной поддержки личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занятым в сельскохозяйственном производстве, в виде субсидирования их затрат на приобретение, содержание сельскохозяйственных животных и птицы, затрат на организацию производства плодоовощной продукции как в закрытом, так и в открытом грунте;

2) поддержки кредитования малых форм хозяйствования путем возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, полученным малыми формами хозяйствования на развитие сельскохозяйственного производства;

3) организации мероприятий по продвижению сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, на рынки муниципального образования город-курорт Геленджик.

Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий Подпрограммы заключается в существенном повышении роли малого и среднего предпринимательства в развитии всех составляющих экономики муниципального образования город-курорт Геленджик.

2.Цель, задачи, срок реализации Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик.

Задачи Подпрограммы:

-совершенствование муниципальной политики в области развития предпринимательской деятельности на территории муниципального образования город-курорт Геленджик;

- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

-информационная, правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

-стимулирование конкурентоспобности малого бизнеса;

- вовлечение в предпринимательскую среду молодежи;

- развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования город-курорт Геленджик.

Срок реализации Подпрограммы - 2015-2017 годы.

3.Перечень целевых показателей Подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей Подпрограммы | Едини-ца измере-ния показа-теля | Базовое значение показателя  (2013 год) | Показатели выполнения Подпрограммы | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | окончание срока реализации  Подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Среднегодовая численность постоянного населения муниципального образования город-курорт Геленджик | тыс.  чел. | 104,3 | 109,3 | 111,9 | 113,1 | 113,1 |
| Количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства, в том числе | ед. | 5 900 | 6 233 | 6 255 | 6 277 | 6 277 |
| Количество субъектов малого предприниматель-ства | ед. | 1 319 | 1 323 | 1 329 | 1 335 | 1335 |
| Численность населения, занятого  в малом и среднем предприниматель-стве | чел. | 10 138 | 10 179 | 10 220 | 10 350 | 10 350 |
| Количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства, получивших финансовую поддержку | чел. | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Количество проведенных конкурсов для субъектов малого и среднего предприниматель-ства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество проведенных конкурсов среди студентов высших и среднеспециаль-ных учебных заведений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность участников проведенных мероприятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки малого и среднего предприниматель-ства | чел. | 385 | 500 | 550 | 600 | 600 |
| Количество информационных материалов для субъектов малого предприниматель-ства в СМИ | ед. | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 |
| Общий объем расходов местного бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 малое предприятие | руб. | 2 428,3 | 831,4 | 902,9 | 973,8 | 973,8 |
| Количество личных подсобных хозяйств | ед. | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
| Количество субъ-ектов, занятых в сфере агропро-мышленного ком-плекса, получив-ших государствен-ную поддержку | чел. | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Численность насе-ления, занятого в личных подсобных хозяйствах | чел. | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 | 6365 |

4.Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы предусматриваются ассигнования из федерального, краевого и местного бюджетов в сумме 7052,5 тыс. рублей, которые определены расчетным методом исходя из фактических затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2013 году.

Распределение средств на финансирование мероприятий Подпрограммы представлено в следующей таблице:

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы подпрограммных мероприятий | Источник финанси-рования | Объем финансирования мероприятий Подпрограммы | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Основные мероприятия поддержки развития бизнеса с учетом поэтапного становления предпринимателя | местный бюджет | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 300,0 |
| Поддержка сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | федеральный  бюджет | 35,0 | 37,0 | 38,0 |
| краевой  бюджет | 406,0 | 412,5 | 413,0 |
| местный бюджет | - | - | - |
| Учет личных подсобных хозяйств | местный бюджет | 672,0 | 672,0 | 767,0 |

6.Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – администрация муниципального образования город-курорт Геленджик (управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик).

Управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик:

обеспечивает разработку и реализацию Подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей Подпрограммы;

подготавливает отчеты о реализации Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки Подпрограммы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации Подпрограммы;

осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы;

оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

оценка эффективности использования бюджетных средств;

оценка степени достижения результатов реализации мероприятий Подпрограммы;

оценка соблюдения установленных сроков реализации Подпрограммы.

Оценка достижения целей и решения задач Подпрограммы осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации Подпрограммы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ  к подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в  муниципальном образовании город-курорт  Геленджик» на 2015-2017 годы |

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия  подпрограммы | | Срок реализации мероприятия подпрограммы | Источник финансирования  мероприятия подпрограммы | Объем финансирования | | | | | | | | | | Ожидаемый  результат | | Главный  распорядитель /  исполнитель  мероприятия |
| всего | | в том числе | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | | 2017 год | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 4 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 |
| 1.Цель: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Задача: совершенствование муниципальной политики в области развития предпринимательской деятельности на территории  муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства и муниципальную поддержку малого бизнеса | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | подготовка в установленном порядке предложений по совершенствованию системы поддержки малого предпринимательства | | управление экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - управление экономики) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 |
| 1.1.2 | Проведение социологических опросов субъектов малого предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | выявление основных проблем развития малого предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | управление экономики |
| 1.1.3 | Проведение анализа и прогнозирования экономического развития субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | совершенствование муниципальной политики в области развития и поддержки предпринимательской деятельности | | управление экономики |
| 1.1.4 | Проведение ежеквартального мониторинга и анализа деятельности инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, действующей на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | управление экономики |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 |
| 1.1.5 | Проведение разъяснительной работы и консультаций в сфере правовой и финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | совершенствование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | управление экономики |
| 1.2.Задача: развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Субсидирование, предоставляемое на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных организаций, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства | | 2015-2017 годы | местный  бюджет | 1 800,0 | | 600,0 | | 600,0 | | | 600,0 | | | удешевление кредитных ресурсов, упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам | | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, управление экономики |
| 1.2.2 | Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | | 2015-2017 годы | местный бюджет | 1 200,0 | | 300,0 | | 400,0 | | | 500,0 | | | оказание помощи предпринимателям на ранней стадии развития | | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, управление экономики |
| краевой  бюджет | - | | - | | - | | | - | | |
| Итого по разделу | | |  | | 3000,0 | | 900,0 | | 1000,0 | | | 1100,0 | | |  | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | 10 | |
| 1.3. Задача: информационная, правовая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Организация и проведение конференций, семинаров и заседаний «круглых столов» по вопросам малого и среднего предпринимательства | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | принятие решений по устранению проблем развития малого бизнеса в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | | управление экономики |
| 1.3.2 | Организация обучающих семинаров для руководителей и работников предприятий малого и среднего бизнеса | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | совершенствование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик | | управление экономики |
| 1.3.3 | Осуществление информационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на информационных ресурсах администрации муниципального образования город-курорт Геленджик | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | информирование субъектов малого и среднего бизнеса, формирование положительного образа предпринимателя, распространение передового опыта предпринимательства | | управление экономики |
| 1.3.4 | Организация работы «горячей линии» для субъектов малого и среднего предпринимательства | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | устранение административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности, оказание оперативной помощи предпринимателям | | управление экономики |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 |
| 1.3.5 | Ведение реестра земельных участков для реализации на них инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | создание условий для свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных земельных участках | | управление экономики, управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление архитектуры и градостроительства) |
| 1.3.6 | Ведение реестра земельных участков, сформированных на торги с целью доведения сведений о реализации права их долгосрочной аренды, субъектам предпринимательской деятельности | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | создание условий для свободного доступа к информации о земельных участках, планируемых к реализации с торгов субъектам малого и среднего предпринимательства | | управление экономики, управление архитектуры и градостроительства |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 |
| 1.3.7 | Ведение реестра инвестиционных проектов для субъектов малого и среднего предпринимательства | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | создание условий для свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации об инвестиционных проектах, предлагаемых к реализации на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | управление экономики, управление архитектуры и градостроительства |
| 1.3.8 | Ведение реестра товаропроизводителей – су-бъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город-курорт Геленджик | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | создание условий для эффективного взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства | | управление экономики |
| 1.4. Задача: стимулирование конкурентоспособности малого бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Организация и ежегодное проведение конкурса «Лучшие предприниматели муниципального образования город-курорт Геленджик» | | 2015-2017 годы | местный  бюджет | 240,0 | | 80,0 | | 80,0 | | | 80,0 | | | развитие здоровой конкуренции среди субъектов малого бизнеса, распространение положительного опыта ведения финансово-хозяйствен-ной деятельности | | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, управление экономики |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 |
| 1.4.2 | Подготовка информационных материалов и публикаций в средствах массовой информации, изготовление баннеров с целью распространения положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности | | 2015-2017 годы | местный  бюджет | 150,0 | | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | | информирование субъектов малого и среднего бизнеса, формирование положительного образа предпринимателя, распространение передового опыта предпринимательства | | управление экономики |
| Итого по разделу | | |  | | 390,0 | | 130,0 | | 130,0 | | | 130,0 | | |  | | |
| 1.5. Задача: вовлечение в предпринимательскую среду молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Проведение ежегодного конкурса «Лучший инвестиционный проект» | | 2015-2017 годы | местный  бюджет | 210,0 | | 70,0 | | 70,0 | | | 70,0 | | | повышение занятости молодежи и подготовка профессиональных кадров для малого и среднего предпринимательства | | управление экономики, управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление образования) |
| 1.5.2 | Обучение школьников основам предпринимательской деятельности | | 2015-2017 годы | - | финансирование не требуется | | | | | | | | | | введение учебного курса «Основы предпринимательской деятельности» в 10-11 классах на базе муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования | | управление экономики, управление образования |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 |
|  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | город-курорт Геленджик | |  |
| Итого по разделу | | |  | | 210,0 | | 70,0 | | 70,0 | | | 70,0 | | |  | |  |
| 1.6. Задача: развитие производства сельскохозяйственной продукции малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе  муниципального образования город-курорт Геленджик | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | | 2015-2017 годы | федеральный бюджет | 110,0 | | 35,0 | | 37,0 | | | 38,0 | | | рост производства по основным видам сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования в агропромышленном комплексе, и улучшение экономического положения сельского населения | | администрация муниципального образования город-курорт  Геленджик, отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – отдел сельского хозяйства) |
| краевой  бюджет | 7,5 | | 2,0 | | 2,5 | | | 3,0 | | |
| 1.6.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, | | 2015-2017 годы | краевой  бюджет | 1 224,0 | 404,0 | | | | 410,0 | | | 410,0 | | увеличение объемов сельскохозяйственного производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и других малых формах хозяйствования | | администрация муниципального образования город-курорт  Геленджик, отдел сельского хозяйства |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 |
|  | ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | |  |  |  |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| 1.6.3 | Учет личных  подсобных хозяйств | | 2015-2017 годы | местный бюджет | 2 111,0 | 672,0 | | | | 672,0 | | | 767,0 | | актуализация сведений о хозяйствах | | администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел сельского хозяйства |
| Итого по разделу | | | федеральный бюджет | | 110,0 | 35,0 | | | | 37,0 | | | 38,0 | |  | |  |
| краевой бюджет | | 1231,5 | 406,0 | | | | 412,5 | | | 413,0 | |  | |  |
| местный бюджет | | 2111,0 | 672,0 | | | | 672,0 | | | 767,0 | |  | |  |
| Итого: | | 3452,5 | 1113,0 | | | | 1121,5 | | | 1218,0 | |  | |  |
| Итого по Подпрограмме | | | федеральный бюджет | | 110,0 | 35,0 | | | | 37,0 | | | 38,0 | |  | |  |
| краевой бюджет | | 1231,5 | 406,0 | | | | 412,5 | | | 413,0 | |  | |  |
| местный бюджет | | 5711,0 | 1772,0 | | | | 1872,0 | | | 2067,0 | |  | |  |
| Итого: | | 7052,5 | 2213,0 | | | | 2321,5 | | | 2518,0 | |  | |  |